**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL.: 58 721 29 29**

**ZNAK: SKMMU.086.8.21 Marzec 2021 ROK**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**DNIA: 01.03.2021 roku**

***dotyczy:***

**usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.**

***UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy*** ***Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (******tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)\****

***\*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie:*** [***www.skm.pkp.pl***](http://www.skm.pkp.pl/)

**I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**1.1** Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 , NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

**1.2** Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

**Oferta - przetarg nieograniczony –** **nadzór inwestorski Stacja SKM Gdynia Orłowo- znak: SKMMU.086.8.21**

**dane Wykonawcy** **( nazwa i siedziba),**

**NIE OTWIERAĆ PRZED: 11.03.2021 roku godz. 11:00**

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA:

**Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

**Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych.**

**Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty 28.750 zł netto.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu. |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza. |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 219) | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ. |
| 4. | Doświadczenie zawodowe i personel:   1. wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia polegającego na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji obejmującej prace przy infrastrukturze kolejowej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. Jako wielobranżowy nadzór inwestorski Zamawiający uzna wykonywanie nadzoru łącznie minimum w branżach torowej, trakcyjnej i elektrycznej. 2. Wykonawca powinien dysponować inspektorami nadzoru w branżach: torowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, trakcyjnej. Inspektorzy powinni posiadać stosowne uprawnienia.   Jedna osoba może pełnić funkcje w kilku branżach pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ, z podaniem wartości i dat oraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.  Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4A do SIWZ z podaniem imion, nazwisk oraz numerów uprawnień inspektorów |
| 5. | Wypełniony Formularz oferty. | Na załączniku numer 1 do SIWZ. |
| 6. | Wymagane jest, w przypadku Wykonawców, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie, złożenie oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego. | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie tego warunku- na Załączniku nr 5 do SIWZ. |

**UWAGA:**

2/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

3/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

4/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

**6/** UWAGA - W odniesieniu do osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w 2.5 pkt 4b Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznawane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz.220 tj) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz.1117 t.j.). Wyższe wykształcenie uzyskane za granicą Zamawiający akceptuje w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz.85 t.j.).

**2.6** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

**III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW DOSTAWCY**

**3.1** Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.

**Oznaczenie wg CPV:**

|  |  |
| --- | --- |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |

**3.2** **Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia rozpoczęcia przez wykonawcę robót inwestycji do dnia dokonania wolnego od wad i usterek odbioru końcowego robót ww. inwestycji (wraz z czasem usunięcia przez wykonawcę robót ewentualnych usterek). Przewidywany okres wykonania robót -** nie później niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane**.**

**IV. CENA OFERTY**

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, przy czym cena płatna będzie zgodnie z warunkami określonymi w par. 4 umowy.

* 1. **Cena oferty musi obejmować:**

- wartość miesięcznej stawki wynagrodzenia,

**-** podatek VAT,

- wszelkie koszty bezpośrednio lub pośrednio towarzyszące wykonywaniu zamówienia.

**4.3** Waluta ceny ofertowej- PLN

**4.4** W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY **nie może ulec zmianie.**

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| 1. | Cena oferty | 100% |

**5. 2**

- punktacja za kryterium -**cena oferty** - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

C = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

**5.4** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

**7.1**.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: **11.03.2021 roku do godz. 10:00**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest:

p. Katarzyna Komakowska-Helińska – specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721-29-29 wew. 4141 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

**IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu:

**11.03.2021 roku o godz. 11:00**

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

**X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

**od dnia 11.03.2021 roku.**

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 SIWZ, można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie §63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych .

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 5 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:
2. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

**XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**14.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.:

[daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl), tel. 58 721 29 69;

1. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
2. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
3. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych - przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
4. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
6. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
7. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
8. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
9. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
10. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Osobom fizycznym nie przysługuje:
12. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
13. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
14. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
15. Zamawiający wskazuje, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SIWZ.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  **FORMULARZ OFERTY** |

............................., dnia .................................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.8.21

**I. DANE WYKONAWCY.**

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer faksu .............................................................

Adres poczty elektronicznej..................................................................@........................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

**II. PRZEDMIOT OFERTY.**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” - **znak: SKMMU.086.8.21.**

**III. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**CENA OFERTY (brutto) miesięcznie\*:** ....................................................................................................... (słownie: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)

**cena netto miesięcznie** - ............................................................. (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

**\* Cena oferty płatna zgodnie z warunkami określonymi w par. 4 projektu umowy. Cena oferty musi obejmować:**

- wartość stawki miesięcznej,

**-** podatek VAT,

- wszelkie koszty bezpośrednio lub pośrednio towarzyszące wykonywaniu zamówienia .

**IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:.........................................................................................................................................................

**V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020r., poz.1913 t.j.).
6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
9. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:
10. ......................................................................................................................................
11. ………………………………………………………………………………………..
12. ………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy**/**

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2**  **WZÓR UMOWY** |

**UMOWA NR SKM – ……/ 21**

**(zwana dalej także „Umową”)**

zawarta w dniu ………….. 2021 roku w Gdyni pomiędzy:

**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, nr rej. BDO 000124414, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł

reprezentowaną przez:

………………………………….

…………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a

**………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………**

reprezentowaną przez:

zwanym dalej WYKONAWCĄ

- o następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki dot. obsługi inwestycji o obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego, prowadzonego przez Zamawiającego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.
2. Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec podmiotów realizujących inwestycję na rzecz Zamawiającego, tylko w zakresie określonym w ust. 5. i ust. 7.
3. Wykonawca oświadcza, iż inspektorzy nadzoru skierowani do realizacji niniejszej Umowy posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownej specjalności oraz są członkami właściwej Izby Zawodowej, a także posiadają uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego.
4. W trakcie realizacji Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób realizujących nadzór inwestorski. W takim przypadku o zmianie należy powiadomić drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby. Osoby te, muszą posiadać uprawnienia budowlane równoważne do posiadanych przez osobę zmienianą. Powiadomienie – 14 dni przed terminem zmiany osoby.
5. . Do zakresu zadań należą czynności wskazane w §3 oraz w szczególności:
   1. nadzorowanie prac prowadzonych przez Wykonawcę robót,
   2. odbiory robót zanikowych, częściowych, końcowych (wraz z podpisywaniem protokołów odbioru łącznie z Zamawiającym).
   3. obsługa inwestycji związana z koordynacją międzybranżową nadzoru inwestorskiego i prowadzeniem wybranej dokumentacji budowy.
6. Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę sprawuje z ramienia Zamawiającego pracownik, ………………, zwany również przedstawicielem Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego. Będą one przekazywane Wykonawcy na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w §6 ust. 2
8. Wykonawca będzie przekazywał informacje i konsultował sprawy wynikające z zadań określonych w ramach niniejszej Umowy, m.in. w ust. 5, na bieżąco, osobiście lub z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w §6 ust. 1.
9. Wszelkie wystąpienia w sprawach nie określonych niniejszą Umową i w sprawach wynikających ze sposobu i warunków realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę, winny być skierowane przez Wykonawcę do Zamawiającego na piśmie na dane adresowe Zamawiającego.

**§ 2**

**Obowiązki Zamawiającego :**

1. Przekazanie dokumentacji technicznej w jednym egzemplarzu w terminie podpisania Umowy.

2. Z czynności przekazania dokumentacji Strony sporządzą protokół przekazania.

3. Zamawiającyjest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy.

4. Informacje dotyczące uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót m.in. dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego, będą przekazywane Wykonawcy na bieżąco, w trakcie spotkań koordynacyjnych procesu budowy lub spotkań konsultacyjnych Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wydanie Wykonawcy, na jego wniosek, stosownych upoważnień do przebywania na terenie Zamawiającego na obszarze, który nie jest ogólniedostępny.

**§ 3**

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w §4 ust. 1, należy poniższy zakres czynności:

1. wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 i korzystanie z uprawnień względem kierownika budowy określonych w art. 26 ustawy Prawo Budowlane,:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych im przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

1. przekazanie w imieniu Zamawiającego terenu i placu budowy wykonawcy robót;
2. sprawdzenie i zaopiniowanie planu bioz przedłożonego przez wykonawcę robót;
3. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
4. informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót;
5. kontrola zgodności prowadzonych prac budowlanych z harmonogramem robót w celu dotrzymania terminu realizacji wykonania robót;
6. sprawdzanie i dokonywanie odbiorów w ramach komisyjnych odbiorów częściowych i komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych oraz komisyjnego odbioru usunięcia usterek po odbiorze końcowym robót;
7. przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego czynności odbioru komisyjnego robót i komisyjnego odbioru usunięcia usterek po odbiorze końcowym robót (tj. prac komisji od terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania protokołu przez komisję) w terminie do 3 dni.
8. sprawdzenie i potwierdzenie możliwości przystąpienia do odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i wad w terminie do 12 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez wykonawcę robót.
9. udział w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym, radach budowy, komisjach odbiorów częściowych i końcowych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego zadania, w tym naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami oraz bezpieczeństwa;
10. planowanie i organizowanie spotkań koordynacyjnych/rad budowy z wykonawcą robót, prowadzenie i sporządzanie rejestrów, protokołów i ustaleń ze spotkań,
11. udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, weryfikacja i zatwierdzanie wykonawcy robót wszelkich źródeł pozyskiwania wbudowanych materiałów, na podstawie wymaganych i dostarczonych przez wykonawcę robót dokumentów, pomiarów, prób i testów;
12. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;
13. zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych w formie karty materiałowej – przy akceptacji Zamawiającego;
14. potwierdzanie zgodności przed wbudowanej partii materiałowej, dostarczonej na teren budowy, z kartą materiałową;
15. potwierdzanie zgodności wbudowanej partii materiałowej z przedstawionymi przez wykonawcę robót atestami i deklaracjami zgodności;
16. kontrola jakości wykonania robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami i warunkami umowy z wykonawcą robót;
17. udział w okresowych rozliczeniach finansowych inwestycji poprzez zatwierdzanie postępu robót w protokołach rozliczeń częściowych;
18. opiniowanie opracowywanych przez wykonawcę robót projektów technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych itp.;
19. koordynacja międzybranżowa poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego, celem uzyskania spójnych działań;
20. ścisła współpraca z Inspektorem branży sterowania ruchem kolejowym, którego Zamawiający powołał własnym staraniem i na własny koszt;
21. sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym nadzór nad opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji odbiorowej, dokumentów dopuszczających dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu, atestów materiałów i deklaracji zgodności, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
22. uczestniczenie w komisji przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania;
23. uczestniczenie w komisjach regulaminowych opracowujących regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych robót;
24. sprawdzanie podawanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców szczegółowych informacji określających zakres wykonywanych robót (faza, etap itp.) wraz ze wskazaniem ich lokalizacji w przekazywanym żądaniu zamknięć torowych;
25. współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 6.;
26. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, (jednak nie rzadziej niż minimum 1 raz w tygodniu) oraz na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych – niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.
27. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy. Zamawiający dokonuje czynności nieodpłatnie.
28. Wykonawca nie ma prawa samodzielnie, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, podejmować decyzji, mających skutki finansowe.
29. Każdorazowy pobyt inspektora na budowie winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub zeszytu obecności na budowie.
30. Miejscem wykonywania zakresu czynności jest w szczególności: teren budowy, siedziba biura budowy, siedziba Zamawiającego, miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji, inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania zadania inwestycyjnego lub realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
31. Zamawiający wymaga, aby wskazana dokumentacja budowy prowadzona była w czytelny sposób, z wykorzystaniem elektronicznego sprzętu.

**§ 4**

* + 1. Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
  1. kwotę …………… (słownie: …………..) netto + należny podatek VAT w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa - za każdy pełny miesiąc kalendarzowy ciągłego pełnienia obowiązków wynikających z Umowy (w okresie określonym w ust. 2 pkt 1),
  2. kwotę stanowiącą proporcjonalną część kwoty wskazanej w punkcie 1) – za każdy niepełny miesiąc kalendarzowy odpowiednio do ilości dni pełnienia obowiązków wynikających z Umowy (w okresie określonym w ust. 2 pkt 1),
  3. kwotę stanowiącą 1/10 część kwoty wskazanej w punkcie 1) – za każdy okres prac w komisji odbioru końcowego (w okresie określonym w ust.2 pkt 2) i 3)),
     1. Jako okresy pełnienia obowiązków wynikających z Umowy i podlegające zapłacie uznaje się:
  4. okres od przekazania placu i terenu budowy do przyjęcia (tj. wydania decyzji po sprawdzeniu stanu robót budowlanych) przez Zamawiającego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego i wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego,
  5. okres prac komisji odbioru końcowego – tj. od terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego (usterkowego lub bezusterkowego) przez komisję,
  6. każdorazowy okres prac komisji odbioru końcowego podczas weryfikacji usunięcia ewentualnych wad i usterek – tj. od kolejnego terminu wyznaczonego jako rozpoczęcie prac komisji do sporządzenia i podpisania kolejnego protokołu odbioru końcowego (usterkowego lub bezusterkowego) przez komisję.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane

pośrednio lub bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5**.** Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie Wykonawcy zwrócona bez księgowania, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Faktura winna być złożona w ciągu pierwszych 5 dni miesiąca kalendarzowego.

7. Wykonawca może złożyć jedną fakturę w miesiącu kalendarzowym.

**§ 5**

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:
2. w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub swoim zachowaniem rażąco narusza interes Zamawiającego,
3. na mocy porozumienia Stron,
4. w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót.
5. Umowa ulega zawieszeniu w przypadku zaprzestania wykonywania robót przez Wykonawcę robót.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednej stawki miesięcznej netto wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku nieprawidłowej realizacji lub braku realizacji przez Wykonawcę zakresu, o którym mowa w §3, Zamawiający naliczy kare umowną w wysokości 500 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w czasie trwania Umowy kara zostanie naliczona przynajmniej pięciokrotnie. W takim wypadku Wykonawca zostanie również obciążony karą, o której mowa w §5 ust. 3 powyżej.
10. Wartość kar umownych nie może przekroczyć pięciokrotności stawki miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

**§6**

Dane kontaktowe:

1. Zamawiający: ……………………………
   1. telefon ……………………………
   2. e-mail ……………………………….
2. Wykonawca: ………………………
3. telefon ………………
4. e-mail: ………………………..

**§ 7**

1. Umowa obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę robót inwestycji (od dnia przekazania placu i terenu budowy), o której mowa w §1 ust. 1do dnia dokonania wolnego od wad i usterek odbioru końcowego robót ww. inwestycji (wraz z usunięciem przez wykonawcę robót ewentualnych usterek).
2. Przewidywany okres wykonania robót – do dnia dokonania wolnego od wad i usterek odbioru końcowego robót budowlanych (nie później niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane),
3. W przypadku przedłużenia się realizacji robót budowlanych i odbioru ponad przewidywane terminy w ust. 2, niniejsza umowa zostanie przedłużona z tym, że w przypadku przedłużenia umowy do pięciu miesięcy, stawka miesięcznej wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 Umowy pozostaje bez zmian.
4. Zamawiający zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy.
5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD oraz BIG InfoMonitor.
6. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
8. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
9. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Oferta złożona przez Wykonawcę,

Załącznik nr 2 – SIWZ w postepowaniu nr SKMMU………

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany.

**§ 8**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osoby wskazanej w § 6 ust. 2 jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl), tel. 58 721 29 69;

3. Dane osobowe wskazane w ust.1 przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-d ww. Rozporządzenia i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty związane z realizacją Umowy oraz przetwarzaniem danych u Administratora.

4. Dane osobowe wskazane w ust.1 będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z Umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

5. Osoby wskazane w ust.1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

7. Dane osobowe wskazane w ust. 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wskazanych w ust.1 jest warunkiem umownym zawarcia Umowy.

9. Wykonawca ma obowiązek poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 3**  **OŚWIADCZENIE** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w §11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.).

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.8.21

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4**

**DOŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo” -**znak: SKMMU.086.8.21,** oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia  (zgodnie z pkt 2.5 ppkt 4 SIWZ) | Wartość | Czas realizacji | |
| początek | koniec |
| *1* | *2* |  | *3* | *4* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4A**

**WYKAZ OSÓB**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, którego przedmiotem jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”-**znak: SKMMU.086.8.21,** oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot do realizacji zamówienia wyznaczy następujące osoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Branża | Numer uprawnień |
| *1* | *2* | *3* |
|  | torowa |  |
|  | sanitarna |  |
|  | elektryczna |  |
|  | teletechniczna |  |
|  | trakcyjna |  |

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 5**  **OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB 14 RODO** |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa Oświadczenia. [↑](#footnote-ref-2)