SKMMU.086.26.21	Gdynia, 2021-10-05

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytanie zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytania:

Pytanie 1

W dniu 01.10.2021 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 10 … Na odcinku od km 15+863 do km 15+871 należy  rozebrać tor aby wykonać strefę przejściową i ponownie zabudować. Odpowiedź dotyczyła toru 502. Z uwagi na to, że w PW nie przewiduje się żadnej strefy przejściowej w torze 502, prosimy o wyjaśnienie o jakie strefie przejściowej informuje Zamawiający?

Odpowiedź: Projekt branżowy torowy przewiduje wykonanie stref przejściowych w torze nr 502 zgodnie z zapisami opisu technicznego w pkt.3.6 i tabelą z Wykazem stref przejściowych („Zmiany konstrukcyjne górnych warstw podtorza muszą odbywać się łagodnie na długości co najmniej 10m wzdłuż osi toru. Strefy przejściowe należy wykonać w punktach styku z istniejącymi torami ”)

Pytanie 2

W dniu 01.10.2021 Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 11 … Zakres regulacji zgodnie z planem Tor 501:15+489.555 do km 15+871.11, Tor 502: od km 15+638.16 do km 15+871.11. Z uwagi na to, że zakres wymiany nawierzchni w torze 501 w km 15 600,550 do 15+871.110 pokrywa się z udzieloną odpowiedzią, prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy w torze 501 w km 15 600,550 do 15+871.110 należy wykonać regulację czy wymianę nawierzchni?

Odpowiedź:

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 01.10.2021 został przywołany błędny km zakończenia regulacji toru w torze nr 501. Prawidłowy zakres regulacji dla toru 501 to:  od km 15+489.555 do km 15+600.55, zgodnie z planem (rys nr 4726-PW-A-II-01-TOR-01.W zakresie km 15+600,550 do km 15+871.110 dla toru nr 501  należy zabudować nową nawierzchnię.

Pytanie 3

W nawiązaniu do udzielonej w dniu 01.10.2021 odpowiedzi na pytanie 15 prosimy o podanie nominalnej, wymaganej w tym projekcie frakcji dla klińca.

Odpowiedź: Nominalna frakcja 12-31,5 mm.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zadane w dniu 14.09.2021 przez naszą firmę?

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w dniu 14.09.2021 poniżej (pytania 5, 6, 7, 8, 9)

Pytanie 5

Prosimy o dokonanie poprawki w przedmiarze robót torowych w pozycji  05.07. Montaż szyn R350HT na odcinkach torów położonych w łukach poziomych o promianiach < 800 m 0,165 kmt - różnica w cenie (uzupełnienie) dla pozycji podstawowych dotyczących montażu nawierzchni z szynami R260, poprzez usunięcie zapisu o różnicy ceny oraz dopisaniu tych samych robót towarzyszących jak dla pozycji 05.04. Rzeczywisty zakres wymiany nawierzchni to suma pozycji 05.04 i 05.07 czyli 0,583 km toru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje poprawek. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót nie jest elementem oferty, ma charakter pomocniczy dla oferenta i nie jest podstawą wyceny.

Pytanie 6

Prosimy o dokonanie poprawki w przedmiarze robót torowych w pozycji  05.05. Regulacja naprężeń w torze bezstykowym 0,418 kmt w zakresie ilości czyli tak jak w pytaniu poprzednim regulacja naprężeń dotyczy toru do wymiany czyli 0,583 km

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza poprawkę  w przedmiarze nr 4726-MP-II-PR-01-TOR, dotyczącą pozycji nr 5.5 oraz 5.1 w zakresie aktualizacji do  odpowiedzi Zamawiającego  nr 19 z dnia 01.10.2021.

Zamawiający dokonuje zmiany, zmienia plik 4726-MP-II-PR-01-TOR  na plik 4726-MP-II-PR-01-TOR_rew.1. Zamawiający przypomina, że przedmiar robót nie jest elementem oferty, ma charakter pomocniczy dla oferenta i nie jest podstawą wyceny.

Pytanie 7

Prosimy o dokonanie poprawki w przedmiarze robót torowych w pozycji  05.06. Regulacja toru wraz z oprfilowaniem i uzupełnieniem podsypki 0,344 kmt, w zakresie ilości na 0,426 kmt

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje poprawek. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót nie jest elementem oferty, ma charakter pomocniczy dla oferenta i nie jest podstawą wyceny.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że rozjazd nr 4 został wbudowany w projektowanej geometrii (poziomej i pionowej) i w ramach niniejszego zamówienie nie wchodzi w zakres regulacji.

Odpowiedź: Rozjazdy zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zakres prac niniejszego zamówienia nie obejmuje prac dotyczących regulacji rozjazdów.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że przy torze nr 501 od km 15+489 do km 15+600 podtorze pod nasunięcie zostało już wykonane (wg opisów na rysunkach 4726-PW-A-II-01-TOR-04.1).

Odpowiedź: Podtorze zostało wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert z dnia 11.10.2021 roku na dzień 12.10.2021 roku , godziny pozostają bez zmian.