PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL. : (+48) 721-29-29, WEW. 4141

ZNAK: SKMMU.086.13.21 	KWIECIEŃ 2021 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA 15 kwietnia 2021 ROKU

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące: Wykonania naprawy głównej turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności- w łącznej liczbie 9 szt. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) *

*Przedmiotowy Regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rejestru BDO: 000124414.

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

2.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

| WYKONAWCA: (nazwa i adres) | ZAMAWIAJĄCY: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 a 81-002 Gdynia pok. nr 303 |
| --- | --- |
| OFERTA PRZETARGOWA znak: SKMMU.086.13.21 Wykonanie naprawy głównej turboprzekładni NIE OTWIERAĆ PRZED – 28 22.04.2021 roku, godz. 11:00 |  |

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

1/

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ. |
| 5. | Wykonawca jest zobowiązany wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie naprawy przekładni hydrodynamicznej typu T211re.4 , o wartości usług minimum 200.000,00 zł netto każda. | Wykonawca winien przedstawić Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie. |
| 6. | Wykonawca musi posiadać własne stanowisko testowe umożliwiające sprawdzenie przekładni typu T211re.4 + KB190 + HA po naprawie pod pełnym (100%) obciążeniem obejmującym także sprawdzenie pracy retardera oraz wykonanie wydruków z przebiegu przeprowadzonych prób. Wraz ze składana ofertą Wykonawca przedstawi oświadczenie potwierdzające posiadanie stanowiska testowego spełniającego powyższe wymagania. | Oświadczenie złożone na załączniku numer 5 do SIWZ. |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

2/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

3. Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie naprawy głównej turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności- w łącznej liczbie 9 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- - oznaczenie wg CPV :

| 50116000-1 50116300-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.12.2021r.

IV. CENA OFERTY .

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty transportu,

- wszelkie inne koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonaniu zamówienia.

4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

4.4 W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

V. ZASADY OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 85% |
| 2. | Termin realizacji | 5% |
| 3. | Zapewnienie przekładni rotacyjnej | 10% |

5. 2

- punktacja za kryterium - cena oferty- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych (brutto)

C= -------------------------------------------------------------------------- x 85 pkt.

cena brutto ofertowa oferty rozpatrywanej

- punktacja za kryterium – termin realizacji (T)- obliczona będzie wg następującego wzoru:

Uwaga: termin ten nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia przekazania przekładni przeznaczonych do naprawy dla pojedynczego pojazdu.

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zostanie obliczona według następującego wzoru:

Tn

T= ----------------------  x 5 pkt.

Tbo

gdzie:

Tn- najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert (pełne tygodnie);

Tbo- termin realizacji oferty rozpatrywanej (pełne tygodnie);

- punktacja za kryterium – zapewnienie przekładni rotacyjnych (R) obliczona będzie wg następującego wzoru:

- Wykonawca, który zaoferuje 2 szt. rotacyjnych przekładni zamiennych zgodnych z wymaganiami OPZ otrzyma - 10 pkt;

- Wykonawca, który zaoferuje 1 szt. rotacyjnych przekładni zamiennej zgodnej z wymaganiami OPZ otrzyma - 5 pkt;

- Wykonawca, który nie zaoferuje rotacyjnej przekładni zamiennej zgodnej z wymaganiami OPZ otrzyma - 0 pkt;

Oceny punktowe uzyskane w ww. kryteriach sumuję się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty (O). Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

O= C+T+R

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: 28 22.04. 2021 roku do godz. 10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów , III piętro, pok. nr 303

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

p. Monika Matuszczak – Wydział Zamówień Publicznych i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721-29-29, wew. 4141 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00), e-mail: przetargi@skm.pkp.pl.

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu:

28 22.04.2021 roku o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 303

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303

od dnia: 28 22.04.2021 roku godz. 12.00.

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00 z zastrzeżeniem ust. 2.5 pkt 5.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6 SIWZ, można wnieść protest do Zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie §63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 pkt 5-10 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

- Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia.

- Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58  721 29 69.

- Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie naprawy głównej turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności- w łącznej liczbie 9 szt. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

- Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.

- Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych - przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

- Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.

- Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora  ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Osobom fizycznym nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamawiający wskazuje, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 - FORMULARZ OFERTY

............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.13.21

I. DANE WYKONAWCY.

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ...................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej.....................................................@.............................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY.

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem jest: Wykonania naprawy głównej turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności - w łącznej liczbie 9 szt. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

III. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- CENA OFERTY (brutto)*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)

- cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

- CENA OFERTY (brutto) za wykonanie naprawy 1 szt. przekładni*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................)

- cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

* Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty transportu,

- wszelkie inne koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonaniu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia (w tygodniach): ………………………………….

- Zapewnienie przekładni rotacyjnych: ………………. szt.

- IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.

Numer rachunku bankowego  Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności: ...................................................................................................................................................................

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 419).

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach.

- Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:

- ......................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

UMOWA NR SKM - … / 21

zawarta w dniu ……..… 2021 roku w Gdyni, pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni,
ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł, nr rej. BDO 000124414, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej SKM lub Zamawiającym,

a

… z siedzibą w …, ul. …, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy … w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, NIP …, Regon …, Kapitał Zakładowy … zł reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą lub łącznie Stronami - o następującej treści:

- § 1

- Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Umowa, zwana dalej także „Umową”, zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SKMMU.086.13.21. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

3. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej - pod rygorem nieważności - zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (Kodeks Cywilny art. 509 §1).

- § 2

- Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie naprawy głównej turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności - w łącznej liczbie 9 szt.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §8 niniejszej Umowy do:

1) wykonania pełnego zakresu napraw określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy (dalej także nazwany OPZ);

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z instrukcjami i dokumentacją wskazaną w OPZ, zasadami wiedzy technicznej, doświadczeniem oraz wskazaniami Zamawiającego. Wykaz posiadanych dokumentów Wykonawca przedstawi w ofercie;

3) dostarczenia dokumentacji technicznej przynajmniej w zakresie wskazanym w OPZ;

4) w razie stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, w tym w przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy przekładni, zmiennika momentu / wandler, uszkodzeń wynikających ze szkód powypadkowych i wskutek użycia siły zewnętrznej oraz konieczności uzupełnienia elementów / podzespołów brakujących w dostarczanej do naprawy przekładni –wykonania dokumentacji fotograficznej i zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności weryfikacji powziętej informacji przez Komisarza Odbiorczego Zamawiającego przeprowadzenia komisji, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 niniejszej Umowy;

5) uzyskania wymaganych prawem i niniejszą Umową uzgodnień, decyzji, świadectw, certyfikatów, atestów itp.;

6) świadczenia usług gwarancyjnych naprawionych przekładni, zgodnie z niniejszą Umową.

- 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy przekładni, zmiennika momentu / wandler, uszkodzeń wynikających ze szkód powypadkowych i wskutek użycia siły zewnętrznej oraz konieczności uzupełnienia elementów / podzespołów brakujących w dostarczanej do naprawy przekładni dostarczenie nowych podzespołów (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej) leży po stronie Wykonawcy. Dostarczanie elementów / podzespołów realizowane będzie zgodnie z § 6.

- 4. Wszystkie elementy / podzespoły wymienione w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz napraw nieobjętych Umową muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji wskazanej w OPZ oraz być oryginalne i fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy wyrobów równoważnych (zamienników części oryginalnych) oraz regenerowania części.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt. 5).

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

7. Wykonawca musi posiadać własne stanowisko testowe umożliwiające sprawdzenie przekładni typu T211re.4 + KB190 + HA po naprawie pod pełnym (100%) obciążeniem obejmującym także sprawdzenie pracy retardera oraz wykonanie wydruków z przebiegu przeprowadzonych prób. Wraz ze składana ofertą Wykonawca przedstawi oświadczenie potwierdzające posiadanie stanowiska testowego spełniającego powyższe wymagania.

- § 3

- Termin realizacji Umowy

Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 31.12.2021 roku od daty zawarcia Umowy.

- § 4

- Sposób realizacji Umowy

1. Każda partia przekazywanych do naprawy przekładni wymaga pisemnego zgłoszenia ze Strony Zamawiającego z uwzględnieniem numerycznym podzespołów. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru partii przekładni w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty pisemnego zgłoszenia. W ciągu kolejnych 3 (słownie: trzech) dni musi nastąpić sporządzenie protokołu stwierdzającego przyjęcie do naprawy partii przekładni.

2. Organizacja, ryzyko i koszty transportu partii przekładni z siedziby SKM do siedziby Wykonawcy w celu realizacji naprawy leży po stronie Wykonawcy.

3. Organizacja, ryzyko i koszty transportu partii przekładni z siedziby Wykonawcy do siedziby SKM po wykonaniu naprawy leży po stronie Wykonawcy.

4. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przekładni przechodzi na Zamawiającego z chwilą jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający ponosi ryzyko podczas załadunku i rozładunku przekładni do i z transportu.

5. Organizacja i koszty jazd próbnych leżą po stronie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału przedstawiciela Wykonawcy. O terminie jazdy próbnej Wykonawca zostanie powiadomiony z 3 (słownie: trzy) dniowym wyprzedzeniem.

6. Zamawiający dokona demontażu przekładni z zespołów napędowych PowerPack, przygotowania ich do transportu oraz ponownego montażu po naprawie we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy demontażu i ponownym montażu pierwszej przekładni, wszelkie koszty (dojazdu, noclegu i wyżywienia itp.) związane z oddelegowaniem przedstawiciela Wykonawcy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy pierwszym uruchomieniu każdej z naprawianych przekładni, z czynności tych zostanie sporządzony protokół. Wszelkie koszty (dojazdu, noclegu i wyżywienia itp.) związane z oddelegowaniem przedstawiciela Wykonawcy ponosi Wykonawca.

8.* Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia  Zamawiającemu …………. (słownie: …………..) szt. rotacyjnej przekładni zamiennej o parametrach tożsamych z zabudowaną przed realizacją naprawy. Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia udostępnionej rotacyjnej przekładni zamiennej jako docelowej, pod bezwzględnym warunkiem, że udostępniona przekładnia przeszła naprawę główną i od czasu jej przeprowadzenia nie była eksploatowana (wymaga to pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego). W takim wypadku właścicielem udostępnionej rotacyjnej przekładni zamiennej zostaje Zamawiający, natomiast właścicielem wymontowanej przekładni (zabudowanej przed realizacją naprawy) zostaje Wykonawca, a warunki gwarancji wynikające z niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

(*- ust.8 wpisany będzie w sytuacji, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje min. 1 przekładnię rotacyjną zamienną)

9. Wykonawca oświadcza, że przekładnie po naprawie nie będą zalane olejem. Zamawiający dokona zalanie olejem na własny koszt i we własnym zakresie.

10. Zmiana pojazdu, w jakim zabudowana będzie przekładnia po naprawie nie powoduje utraty gwarancji pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy.

- § 5

- Odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw przekładni sukcesywnie na podstawie Harmonogramu przekazania partii przekładni – załącznika nr 1 do Umowy, punkt 6   w terminie …..(słownie: …….) tygodni od daty dostarczenia przekładni do siedziby Wykonawcy.

- Za datę wykonania naprawy sztuki przekładni przyjmuje się datę dostarczenia przekładni do siedziby Zamawiającego wraz z świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 wystawionym przez Wykonawcę oraz Raportem z badania przekładni na stanowisku testowym, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.

- § 6

- Naprawy nieobjęte Umową

1. W przypadku gdy zakres niezbędnej naprawy wybiega poza zakres przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną i niezwłocznie (nie później niż w dniu sporządzenia protokołu przyjęcia do naprawy, do godz. 14, bądź dnia następnego) powiadomić o tym fakcie Zamawiającego - Wydział Eksploatacji - drogą elektroniczną.

2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o konieczności ich weryfikacji przez Komisarza Odbiorczego Zamawiającego. W takim przypadku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do przeprowadzenia komisji z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego (komisja ma na celu ustalenie dalszego toku naprawczego). Z prac komisji należy sporządzić protokół podpisany przez wszystkich przedstawicieli biorących w nich udział.

3. Kalkulację kosztów prac związanych z niezbędna naprawą, która wybiega poza zakres przedmiotu Umowy wraz z określeniem terminu realizacji naprawy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu - Wydział Eksploatacji - drogą elektroniczną, w terminie do 3 dni roboczych do godz. 14:00 (od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu).

4. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zakresu naprawy wykraczającej poza określoną w niniejszej Umowie, zostanie przekazane Wykonawcy poprzez pisemną zgodę Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych. Wykonanie naprawy wykraczającej poza określoną w niniejszej Umowie zostanie zlecone odrębnym zamówieniem.

5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu naprawy wykraczającej poza określoną w Umowie, Wykonawca powstrzyma się od wykonania przedmiotowej naprawy wybiegającej poza zakres przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca nie może wykonać napraw przekładni nie objętych niniejszą Umową bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

7. Zamawiający dopuszcza wymianę poszczególnych części składowych pod warunkiem jego pisemnej pod rygorem nieważności zgody.

- § 7

- Harmonogram realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw przekładni sukcesywnie partiami na podstawie poszczególnych zgłoszeń. Termin realizacji naprawy każdej z partii wynosi do ………….. (słownie: …………) tygodni od daty dostarczenia przekładni do siedziby Wykonawcy.

2. Orientacyjny termin przekazania poszczególnych partii przekładni do naprawy zamieszczono w OPZ. Wskazany termin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego, poprzez ich przesunięcie w czasie nie więcej jednak niż o 30 dni kalendarzowych.

2. Za datę wykonania naprawy partii przekładni przyjmuje się datę dostarczenia przekładni do siedziby Zamawiającego wraz z świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 wystawionym przez Wykonawcę oraz Raportem z badania przekładni na stanowisku testowym, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.

- § 8

- Wartość Umowy

1. Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w kwocie … zł (słownie: … złotych, …/100) netto, tj. ………. zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych, …/100).

2. Za prawidłowe, zgodnie z Umową wykonie naprawy 1 (słownie: jednej) szt. przekładni Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w kwocie … zł (słownie: … złotych, …/100) netto, tj. ………. zł brutto (słownie: …………………………………………………. złotych, …/100).

3. Określona niniejszą Umową cena naprawy podzespołów zgodnie z zał. nr 1, nie będzie podlegać zmianie przez cały okres realizacji Umowy.

- § 9

- Rozliczenia

1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, zostanie uregulowane przez Zamawiającego w postaci płatności częściowej po zrealizowaniu napraw każdej partii przekładni, tj. po dostarczeniu naprawionej partii do siedziby Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że Wykonawca wystawi odrębne faktury w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty określonej w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. . Termin płatności liczony będzie od dnia dostarczenia przekładni danej partii do siedziby Zamawiającego.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową zostanie Wykonawcy zwrócona bez księgowania, a Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania z płatnością do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi w terminie 30 (słownie: dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

5.  Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie:

1) świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 wystawione przez Wykonawcę,

2) Raport z badania przekładni na stanowisku testowym (zakres Raportu zgodny z wymaganiami OPZ);

- Strony ustalają, że w razie braku terminowego spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy przez którąkolwiek ze Stron – druga Strona może wystosować wezwanie do zapłaty należności również w formie elektronicznej na adres e-mail.

- Wykonawca wyraża zgodę na wystawianie Zamawiającego faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami), Zamawiający akceptuje, iż faktury będą przesyłane przez Wykonawcę z adresu e-mail:.......................... na adres e-mail: faktura@skm.pkp.pl w formacie PDF (portable document format) zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT).

- Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu musi być załączony do faktury VAT. Dokument ten będzie stanowić integralną część faktury VAT.

- Wszelki złom odzyskany podczas wykonywania przedmiotu Umowy (tj. złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych oraz wymienione zespoły, podzespoły i części) stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć go do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą naprawionej partii przekładni.

- § 10

- Gwarancja jakości

(oświadczenie gwarancyjne)

1.  Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży, tj. od daty wystawienia faktury i wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące.

2.  Wykonawca jako gwarant udziela gwarancji na bezawaryjną pracę każdej przekładni po wykonanej naprawie przez okres 24 miesięcy. Termin gwarancji uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem ww. okresu Zamawiający zgłosił wadę Wykonawcy.

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki i następstwa awarii podzespołów powstałe w okresie gwarancyjnym, spowodowane niewłaściwym wykonaniem naprawy, w tym za zastosowanie przy naprawach niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) lub niewłaściwych technologii. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki i następstwa awarii podzespołów powstałe w okresie gwarancyjnym, spowodowane niewłaściwym wykonaniem naprawy, w tym za zastosowanie przy naprawach niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) lub niewłaściwych technologii – przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści (lucrum cessans).

4.   W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź w okresie rękojmi (której Wykonawca udziela na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego) wady w działaniu przekładni lub ich części - Zamawiający powiadamia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcę, aby w terminie umożliwiającym dojazd do pojazdu, na którym stwierdzono wady – nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia – przedstawiciel Wykonawcy wziął udział w pracach komisji  mających na celu ustalenie zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia wady.

5.  W przypadku powstania istotnych przyczyn uzasadniających wydłużenie czasu dojazdu do pojazdu ponad termin określony w ust. 4, Zamawiający na wiosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu prac komisji. Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wady. Wniosek Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem oraz zgoda, o której mowa powyżej wymagają formy pisemnej. Niedotrzymanie powyższego terminu wyklucza możliwość uzgodnienia wydłużenia czasu dojazdu do pojazdu ponad okres określony w ust. 4.

6.   Odmowa wydłużenia czasu dojazdu do pojazdu ponad określony w ust. 4, wymaga pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. O odmowie udzielenia wydłużenia czasu dojazdu do pojazdu ponad termin określony w ust. 4 Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

7.  Dopuszcza się możliwość korekty złożonego powiadomienia o wadzie, jednak wyłącznie wówczas, jeżeli komisja, o której mowa w ust. 4, ustali taka potrzebę.

8.    Wadę, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub podmienić wadliwą część na inną sprawną tego samego typu w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad podanych w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

9.   W przypadku powstania istotnych przyczyn uzasadniających wydłużenie czasu naprawy ponad termin określony w ust. 8, Zamawiający na wiosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dłuższy czas naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady. Wniosek Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem oraz zgoda, o której mowa powyżej wymagają formy pisemnej. Brak części zamiennych nie stanowi, w rozumieniu powyższego ustalenia, istotnej przyczyny wpływającej na wydłużenie czasu naprawy. Niedotrzymanie powyższego terminu wyklucza możliwość uzgodnienia wydłużenia czasu naprawy ponad okres określony w ust. 8.

10. Odmowa wydłużenia czasu naprawy ponad określony w ust. 8, wymaga pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. O odmowie udzielenia wydłużenia czasu naprawy ponad termin określony w ust. 8 Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

11.  Wszelkie koszty związane ze zgłoszoną wadą i jej naprawą ponosi Wykonawca.

12. W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w komisji w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiający ma prawo usunąć lub zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciąży Wykonawcę.

13.  Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie przekładni jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila zgodnie z ust. 4. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo lub e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy.

14.  Odpowiedzialność gwarancyjna polega na usunięciu przez Wykonawcę powstałych w okresie gwarancji wad lub uszkodzeń – w naprawianych przekładniach, na koszt Wykonawcy lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu usunięcia tych uszkodzeń we własnym zakresie.

15.  W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady koszty transportu przekładni od Zamawiającego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i ponowna zabudowa zespołu napędowego PowerPack z pojazdu leży po stronie Zamawiającego, który obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu, którego wykorzystanie leży po stronie Zamawiającego.

W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady koszty transportu przekładni od Zamawiającego do Wykonawcy - w celu wykonania naprawy gwarancyjnej i z powrotem ponosi Wykonawca. W tym przypadku wybudowa i ponowna zabudowa zespołu napędowego PowerPack z pojazdu leży po stronie Zamawiającego, który obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu, którego wykorzystanie leży po stronie Zamawiającego. Strony ustalają kwotę maksymalnego wynagrodzenia za wybudowę i zabudowę zespołu napędowego zespole napędowym PowerPack na równowartość 1500€ płatną w PLN przeliczoną wg kursu sprzedaży € w banku PEKAO S.A. na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury za wybudowę i zabudowę. O konieczności wybudowy decyduje Wykonawca na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiającego – w terminie wskazanym w §10 ust. 4. Każdorazowo Zamawiający zobowiązany jest sporządzić wstępną kalkulację usługi wybudowy i zabudowy, na podstawie, której Wykonawca zobowiązany jest zlecić Zamawiającemu wykonanie usługi poprzez zamówienie wykonania usługi. Po zakończeniu czynności Zamawiający zobowiązany jest sporządzić kalkulacje powykonawczą, na podstawie, której wystawiona zostanie faktura.

16. W przypadku nieuznania przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu zgłoszonej wady, wynikające z przyczyn wskazanych w ust. 19, po Stronie Wykonawcy leży udowodnienie tego faktu Zamawiającemu. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowiązań gwarancyjnych, uzasadnione koszty z tym związane ponosi Zamawiający. Obowiązek udowodnienia nieuzasadnionego zgłoszenia spoczywa na Wykonawcy.

17.  Czas wyłączenia z eksploatacji przekładni, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji lub rękojmi po dokonanej naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji i rękojmi (z wyłączeniem czasu, którego wykorzystanie leży po stronie Zamawiającego) udzielonej przez Wykonawcę na wykonaną naprawę w danej przekładni. Przedłużenie okresu gwarancji nie dotyczy zgłoszeń nieuzasadnionych.

18.  W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji drobnych wad lub uszkodzeń przekładni, których usunięcie nie przekracza 4 (słownie: czterech) roboczogodzin i możliwości technicznych usunięcia ich przez Zamawiającego, uszkodzenie usuwa Zamawiający na koszt Wykonawcy po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o tym fakcie.

19.  Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje usterek spowodowanych wadliwym utrzymaniem, niewłaściwą eksploatacją, działaniem siły wyższej, wypadkiem, wandalizmem bądź wadliwą naprawą przez Zamawiającego lub inną stronę trzecią ani zmian wprowadzonych bez pisemnej zgody Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również normalnego zużycia bądź pogorszenia stanu w wyniku eksploatacji. Jeśli okaże się, że naprawa danej usterki nie jest objęta zobowiązaniem gwarancyjnym, Wykonawca usunie taką usterkę tylko w przypadku, gdy zostanie ona potraktowana jako odrębne zamówienie, co Zamawiający potwierdzi na piśmie.

20.  Wykonawca nie jest zobowiązany do nieodpłatnego wykonania naprawy uszkodzeń powstałych w przekładniach w okresie gwarancyjnym spowodowanych wszelkimi sytuacjami wyłączającymi odpowiedzialność gwarancyjną.

21.  W celu wykonania naprawy gwarancyjnej, której zakres nie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń, Zamawiający może nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy w miarę możliwości niezbędne zaplecze warsztatowe.

22.  Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

23. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

24.  W przypadku wystąpienia wypadku, poważnego wypadku lub incydentu kolejowego, w którym uczestniczył spalinowy zespół trakcyjny, w którym zabudowano przekładnię naprawianą przez Wykonawca w ramach niniejszej Umowy, a wystąpienie zdarzenia mogło mieć związek z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcę o tym fakcie, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora) w pracach komisji ustalającej przyczyny i skutki wypadku.

25.	Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej, Dostawca ponosi odpowiedzialność deliktową za szkody osobowe oraz uszkodzenia mienia, które nie wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejsza umową, w następujących wysokościach:

-	szkody osobowe:	2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody

-	szkody majątkowe:	2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody

maksymalnie jednak do 5 mln EUR za wszystkie szkody powstałe w jednym roku ubezpieczeniowym.

- § 11

- Kary umowne

- 1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §10 ust. 8, liczoną po 10 (słownie: dziesięciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu – w wysokości:

- 1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, jeżeli zwłoka trwa do 20 (słownie: dwudziestego) dnia roboczego włącznie;

2) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy następny dzień zwłoki w usunięciu wady, jeżeli zwłoka trwa od 20 (słownie: dwudziestego) dnia roboczego.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §10 ust. 8, liczoną po 10 (słownie: dziesięciu) dniach roboczych od powiadomienia o uszkodzeniu – w wysokości:

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procenta) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy dzień roboczy zwłoki w usunięciu wady maksymalnie jednak nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2

2.   W przypadku opóźnienia w terminowym, tj. wynikającym z harmonogramu wskazanego w §7, wykonaniu naprawy partii przekładni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu, jeżeli opóźnienie trwa do 20 (słownie: dwudziestego) dnia roboczego włącznie;

2) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procent) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy następny dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu, jeżeli opóźnienie trwa od 20 (słownie: dwudziestego) dnia roboczego.

W przypadku opóźnienia w terminowym, tj. wynikającym z harmonogramu wskazanego w §7, wykonaniu naprawy partii przekładni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,1 % (słownie: jedną dziesiątą procenta) wartości netto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2 za każdy dzień roboczy opóźnienia w stosunku do harmonogramu, maksymalnie jednak nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 2.

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach polskiego Kodeksu Cywilnego w wysokości przewyższającej karę umowną. Łączna wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% (słownie: osiemdziesiąt trzydzieści procent) wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy.

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu określonego w §13 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu określonego w §13 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu jednego miesiąca od podpisania Umowy nie przystąpi do realizacji Umowy z przyczyn leżących po jego Stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 Umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych na podstawie innych ustępów niniejszego paragrafu.

6.   Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§12

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze Strony Zamawiającego wyznaczony jest: p. ………...............……..…….  tel.  …………………, e-mail: …....................................

2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy ze Strony Wykonawcy wyznaczony jest: p. ………...............……..…….  tel.  …………………, e-mail: …....................................

- § 13

- Postanowienia końcowe

1.  Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 30 (słownie: trzydziesto) dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie reaguje na wezwanie Zamawiającego do działania zgodnego z Umową.

3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń.

4.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia przez Wykonawcę przekładni do naprawy.

5.	Zamawiający zgodnie z art. 4c Ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6 ww. Ustawy

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

8.  Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

9.  Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki:

1) załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia;

§ 14

Ochrona danych osobowych

1.  ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY lub osób reprezentujących WYKONAWCĘ oraz wskazanej w § 12 ust. 2 Umowy.

2.  ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych powołanego przez ZAMAWIAJĄCEGO: adres e-mail: daneosobowe@skm.pkp.pl.

3.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.

4.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie to wiązało się z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym instytucje dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej Umowy.

5.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7.  Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.  Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Podanie danych osobowych przez WYKONAWCĘ, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem niniejszej Umowy.

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY nie będzie  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem  profilowania w rozumieniu RODO.

11. WYKONAWCA jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust.1 o treści   niniejszego paragrafu.

12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy wraz z załącznikami uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim wypadku strony zobowiązują się zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi, w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.

§15

Siła wyższa

1 .Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia jak katastrofa naturalna, epidemia, wojna, konflikty zbrojne, wojna domowa, rewolucja, terroryzm, embargo, sankcje, akt sabotażu, awaria elektrowni atomowej/reaktora.

2. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. Dotyczy to także przypadku, gdy wydarzenia takie będą miały miejsce u poddostawców części, materiałów i podzespołów – o ile ma to wpływ na zachowanie terminów określonych niniejszą umową.

3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, Strona która ze względu na siłę wyższą nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana w możliwie najszybszym terminie powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz podać w miarę możliwości dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. Poza tym poszkodowana Strona powinna w miarę możliwości w ciągu 10 dni od zaistnienia przypadku siły wyższej przedłożyć drugiej Stronie zaświadczenie Izby Handlowej swojego kraju potwierdzające fakt występowania okoliczności uzasadniających przyjęcie zaistnienia siły wyższej.

4. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli siła   wyższa trwa dłużej niż 6 miesięcy, przy czym dla swej ważności i skuteczności uprawnienie do odstąpienia od umowy należy wykonać w terminie miesiąca licząc od dnia, w którym złożenie takiego oświadczenia stało się możliwe.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy nr SKM – … / 21

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy głównej (etap konserwacji H1) turboprzekładni typu T211re.4 + KB190 + HA, mat. no. 129.00093020 w zakresie niezbędnym do pełnego przywrócenia jej sprawności – w łącznej liczbie 9 szt.

W ramach prac konieczne jest przeprowadzenie demontażu przekładni na elementy, weryfikacja komponentów, wymiana zestawów standardowych części niezbędnych do wykonania naprawy (elementów zużywających się), powtórny montaż z użyciem dostarczonych przez Wykonawcę fabrycznie nowych oryginalnych części (dotyczy części, które w wyniku weryfikacji kwalifikują się do wymiany). Po przeprowadzeniu naprawy przekładnie należy poddać testom na stanowisku badawczym pod pełnym (100%) obciążeniem obejmującym także sprawdzenie pracy retardera, z przeprowadzonych testów należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu Raport (zakres Raportu zgodnie z pkt. 4 ppkt 2 niniejszego OPZ).

Zamawiający dokona demontażu przekładni, przygotowania ich do transportu oraz ponownego montażu po naprawie we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy demontażu i ponownym montażu pierwszej przekładni, w celu nadzoru nad demontażem i ponownym montażem realizowanym przez Zamawiającego oraz poprawnością zabezpieczenia do transportu.

Prace wykonywane w ramach naprawy podlegają odbiorowi poprzez wystawienie przez Wykonawcę Świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa przy pierwszym uruchomieniu każdej z naprawianych przekładni, z czynności tych zostanie sporządzony protokół. Wszelkie koszty (dojazdu, noclegu i wyżywienia itp.) związane z oddelegowaniem przedstawiciela Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Po zamontowaniu naprawionej przekładni na pojeździe zostanie przeprowadzona jazda próbna, Zamawiający dopuszcza możliwość udziału przedstawiciela Wykonawcy. O terminie jazdy próbnej Wykonawca zostanie powiadomiony trzy dni robocze wcześniej.

W celu zapewnienia możliwości wykonania naprawy w wyznaczonym w pkt. 7 ppkt. 2 terminie, Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę rotacyjnej przekładni zamiennej tego samego typu i o parametrach tożsamych z przekazaną do naprawy. Zamawiający dopuszcza, aby rotacyjna przekładnia zamienna stanowiła przekładnię docelową, ale tylko pod warunkiem, że przekładnia ta będzie po naprawie głównej i nie była eksploatowana po jej wykonaniu. W takim przypadku przekładnia zamienna staje się własnością Zamawiającego, natomiast przekładnia przekazana do naprawy własnością Wykonawcy.

- Czynności do wykonania podczas naprawy głównej turboprzekładni (zakres stały)

- całkowity demontaż przekładni na części,

- mycie części przeznaczonych do powtórnego użycia,

- weryfikacja części,

- wymiana zestawów standardowych części niezbędnych do wykonania naprawy (elementów zużywające się): filtry, uszczelnienia, łożyska toczne, znormalizowane elementy złączne,

- wymiana części, które w wyniku weryfikacji kwalifikują się do wymiany (oryginalne fabrycznie nowe części – Zamawiający nie dopuszcza regenerowania części),

- montaż podzespołu,

- wymiana tłumika drgań skrętnych tzw. hydrodamp wraz ze współpracującym z nim wałem wejściowym przekładni (oryginalne fabrycznie nowe – Zamawiający nie dopuszcza regenerowania),

- test podzespołu na stanowisku (pod pełnym (100%) obciążeniem obejmujący także sprawdzenie pracy retardera),

- malowanie;

- Prace dodatkowe

Zamawiający zastrzega, że przekazane do naprawy przekładnie będą w stanie pracującym (niewyłączone z eksploatacji) i w stanie wynikającym z zużycia eksploatacyjnego.

Przekładnie będą posiadać nieuszkodzoną obudowę oraz nie będą miały innych wewnętrznych uszkodzeń, mogących eliminować ją z dalszej eksploatacji. W przeciwnym wypadku Wykonawca wykona dokumentację fotograficzna i zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o konieczności weryfikacji powziętego zawiadomienia przez Komisarza Odbiorczego Zamawiającego. W takim przypadku niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do przeprowadzenia komisji z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego mającej na celu ustalenie dalszego toku naprawczego. Dostarczenie nowych podzespołów, również tych których wymiana w celu przywrócenia pełnej sprawności przekładni wybiega poza podstawowy zakres naprawy tj. dostarczane w ramach prac dodatkowych (chyba, że Zamawiający wskaże inaczej) leży po stronie Wykonawcy.

Elementy, których wymiana nie wchodzi w zakres stały realizowanej naprawy (ewentualne prace dodatkowe):

- obudowa przekładni,

- zmiennik momentu / wandler,

- uzupełnienie brakujących w dostarczanej do naprawy przekładni elementów / podzespołów,

- wymiana elementów uszkodzonych wynikających ze szkód powypadkowych,

- wymiana elementów uszkodzonych wskutek użycia siły zewnętrznej;

- Dokumentacja techniczna

W ramach przeprowadzonych czynności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację:

- Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 wystawione przez Wykonawcę,

- Raport z przeprowadzonego badania przekładni po naprawie na stanowisku testowym (przebieg testów zgodnie z wymaganiami OPZ) potwierdzający uzyskanie wymaganych parametrów oraz zawierający wyniki pomiarów temperatur oleju i łożysk, poziomu drgań oraz wydruki z przebiegu przeprowadzonych prób.

- Wymagania techniczne

Wymienione czynności powinny zostać wykonane zgodnie z instrukcjami i dokumentacją:

- Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusów szynowych typu 219M dotycząca pojazdów: SA136-013 do SA136-019 (DSU 219M 0130-1) w  zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy,

- Instrukcja Mt-32 - Instrukcja o utrzymaniu pojazdów kolejowych,

- PesaPack PDH V211-DF V390GH Instrukcja eksploatacji 122.00185121_PL,

- RailPack 400 DH Materiały eksploatacyjne 122.00185128_PL,

- PesaPack PDH V211-DF V390GH Instrukcja konserwacji 122.00185141_PL;

Zamawiający deklaruje, że posiada i udostępni Wykonawcy po podpisaniu Umowy Dokumentację Systemu Utrzymania pojazdu kolejowego w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że na etapie postępowania przetargowego Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdu kolejowego w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że wskazane instrukcje wewnętrzne Zamawiającego są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Harmonogram przekazania pojazdu

Poniższy harmonogram przedstawia orientacyjny termin przekazania przekładni. Wskazane terminy przekazania mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego, poprzez ich przesunięcie w czasie nie więcej jednak niż o 30 dni kalendarzowych.

| Pojazd | Liczba przekazanych przekładni [szt.] | Przekazanie |
| --- | --- | --- |
| SA136-015 | 2 | 10.05.2021 r. |
| SA136-013 | 2 | 28.06.2021 r. |
| SA136-014 | 2 | 16.08.2021 r. |
| SA136-017 | 1 | 04.10.2021 r. |
| SA136-016 | 2 | 22.11.2021 r. |

- Dodatkowe informacje

- Termin wykonania całości zamówienia: do 31.12.2021 r.

- Okres realizacji dla pojedynczej partii przekładni (pochodzących z pojedynczego pojazdu): do 6 tygodni.

- Złom odzyskany podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest własnością Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć elementy, które podczas naprawy podlegały wymianie, do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą naprawionej przekładni.

- Organizacja i koszty transportu podzespołu do Wykonawcy i z powrotem do Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.

- Organizacja i koszty jazd próbnych leżą po stronie Zamawiającego.

- Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

…..........................................., dnia

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMU.086.13.21

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu.

...….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

- ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym znak: SKMMU.086.13.21, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia * (zgodnie z pkt 2.5 SIWZ) | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2021 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

- ZAŁĄCZNIK NUMER 5 OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza,  że posiada własne stanowisko testowe umożliwiające sprawdzenie przekładni typu T211re.4 + KB190 + HA po naprawie pod pełnym (100%) obciążeniem obejmującym także sprawdzenie pracy retardera oraz wykonanie wydruków z przebiegu przeprowadzonych prób.

__________________ dnia __. __.2021 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Według dokumentu „PesaPack PDH V211-DF V390GH Instrukcja konserwacji 122.00185141_PL”