Załącznik nr 3

UMOWA SKM – ……………

Umowa jest realizowana w partnerstwie z : Gminą Miasta Gdyni

zawarta w dniu ………………… roku w Gdyni pomiędzy:

**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705

NIP 958-13-70-512,

Regon 192488478,

Kapitał Zakładowy 168 119.000,00 zł

reprezentowaną przez:

…………………………………..

…………………………………..

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

**oraz**

**Gminą Miasta Gdyni** przy Al. Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, Regon 19167557, zwaną dalej **Gminą**, reprezentowaną przez Pana **Wojciecha Szczurka** - **Prezydenta Miasta Gdyni**,   
z upoważnienia którego działa: Pan Marek Łucyk – Wiceprezydent Miasta Gdyni

**zwaną dalej PARTNEREM**

**a**

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………….

………………………………….

zwaną dalej **WYKONAWCĄ**

Zamawiający, Partner i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”.

o następującej treści

**§l**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać studium wykonalności w ramach Projektu pn.: „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej 250”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. **Przedmiot umowy i jego zakres szczegółowo opisuje dokument: „Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący załącznik do niniejszej umowy (OPZ).**

**§2**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy wskazany w §1 w terminie do………………………………..

**§3**

**1.** Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §1 umowy oraz przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do niego, zgodnie z **§ 8** na kwotę ……………………. zł. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości określonej właściwymi przepisami, obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

**2.** Płatność kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu oraz Partnerowi faktur za wykonanie przedmiotu umowy.

**3**. Podstawę do wystawienia faktur i jej integralną część stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń łącznie przez Zamawiającego i Partnera protokół końcowy odbioru prac objętych niniejszą umową.

**4.** Strony ustalają, że wynagrodzenie zapłacone zostanie Wykonawcy osobno przezZamawiającego i Partnera w częściach równych ( pół na pół). Wykonawca wystawi odrębne faktury na rzecz Zamawiającego i Partnera oraz dochodził będzie odrębnej zapłaty od Zamawiającego oraz Partnera.

**5**. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wyłącznie na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionych Zamawiającemu oraz Partnerowi fakturach. Faktury wskazujące inny numer rachunku bankowego do płatności, jako wystawione niezgodnie z Ustawą zostaną Wykonawcy zwrócona bez księgowania. Strony zgodnie stanowią, że terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego dłużnika.

**6.** W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 2 – Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości wynikającej z ustawy.

**§4**

**1.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością w rozumieniu art. 355 par. 2 Kodeksu Cywilnego, w zgodności ze zleceniem Zamawiającego i Partnera, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

**2.** Wykonawca dokona wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i załączy je do przedmiotu zamówienia przed przekazaniem Zamawiającemu - Partnerowi.

**§5**

Zamawiający oraz Partner zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Przekazane w formie pisemnej uzgodnienia są wiążące dla Wykonawcy.

**§6**

1. Przedmiot umowy, zostanie przekazany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

**2.** Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru prac, którego integralną część stanowić będzie wykaz przekazanych opracowań wraz z pisemnym oświadczeniem, że dostarczony przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym.

**3.** W przypadku braków lub uchybień w przedmiocie umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania uzupełnień lub poprawek na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§7**

**1.** Na podstawie art. 483 §1 i art. 473 §1 Kodeksu cywilnego Strony ustalają, że o ile nie będzie to wynikiem działania siły wyższej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu i Partnerowi solidarnie następujące kary umowne:

a/ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia będącego wynikiem zdarzeń wskazanych w § 7 ust. 2 lub zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającegolub Partneraz przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1,

c/ z tytułu opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia będącego wynikiem zdarzeń wskazanych w § 7 ust. 2 lub zwłoki,

d/Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt a/-c/ nie może łącznie przekraczać 80 % (słownie: osiemdziesięciu procent) kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust 1.

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 niniejszego Paragrafu należne będą Zamawiającemu i Partnerowi solidarnie również w przypadku, gdy opisane w ust. 1 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy takich, jak ~~w szczególności~~: a) rezygnacja z pracy, skorzystanie z uprawnień pracowniczych, w tym wynikających z rodzicielstwa, niezdolność do pracy, choroba, śmierć, ogłoszenie upadłości lub wszczęcie i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców lub innych osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia w jakiejkolwiek części lub którymi Wykonawca miał zamiar posłużyć się przy wykonywaniu Zamówienia,

b) awarie, urządzeń, sprzętu, pojazdów, nośników danych, łączy telekomunikacyjnych, urządzeń służących do dostarczania energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzania ścieków, którymi Wykonawca posługiwał się lub miał zamiar posłużyć się przy wykonywaniu Umowy - w tym wynikające z umyślnego lub nieumyślnego działania lub zaniechania pracowników, podwykonawców, zleceniobiorców Wykonawcy lub osób trzecich,

c) braki, niedobory lub nieterminowość zaopatrzenia Wykonawcy, utrudnienia lub opóźnienia procesów logistycznych, nieterminowość doręczania lub utrata przesyłek i korespondencji,

d) uszkodzenie lub utrata danych informatycznych,

e) ~~nieterminowe lub nienależyte działania lub zaniechania organów administracji publicznej (z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Partnera oraz podmiotów w stosunku do których Partner jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,~~

f) dochodzenie, choćby ostatecznie okazało się nieuzasadnione, przez osoby trzecie, jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy, w tym powodujące zajęcie środków finansowych lub innych składników majątkowych Wykonawcy, w tym tytułem zabezpieczenia,

g) podjęte przeciwko Wykonawcy lub wbrew jego interesom działania lub zaniechania organów władzy publicznej, choćby ostatecznie okazały się pozbawione podstawy prawnej lub dokonane z naruszeniem przepisów prawa.

**3.** Zamawiającemulub Partnerowi, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych-przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania - do wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

**4.** W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Partnera od umowy, w trakcie jej realizacji, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy**,** Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzonemu protokołem sporządzonym i podpisanym przez obie Strony umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia ust. 1 dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie Umowy pozostają w mocy, zaś Zamawiającemu i Partnerowi przysługiwać będą solidarnie zarówno kary umowne za nieterminowe wykonanie Umowy jak i za odstąpienie od Umowy.

**§8**

1. Z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru prac na Zamawiającego oraz Partnera przechodzą, bez potrzeby dodatkowych oświadczeń, prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności opisanych w ust. 3 poniżej. Nabycie tych praw autorskich oraz innych związanych z nimi praw następuje w ramach wynagrodzenia umownego określonego niniejszą umową. Wykonawcy nie przysługuje i nie będzie przysługiwać od Zamawiającego lub Partnera jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Prawa autorskie przysługiwać będą Zamawiającemu oraz Partnerowi jednakowo do całości Utworu w częściach równych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa do całości przedmiotu umowy, a ich przeniesienie na Zamawiającego i Partnera nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich.
3. Przeniesienie na Zamawiającego oraz Partnera całości praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
4. prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do przedmiotu umowy w całości lub w części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia opracowania stanowiącego przedmiot umowy w tym dokumentacji technicznej – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i Partnera, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m. in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, a także poprzez wprowadzenie do pamięci komputerów,

- w zakresie realizacji wykonywanej przez Zamawiającego działalności gospodarczej i Partnera i jego jednostki organizacyjne działalności o charakterze użyteczności publicznej oraz działalności gospodarczej , w tym w szczególności w celu wykonania wszelkich prac projektowych lub budowlanych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych rozstrzygnięć administracyjnych,

- wykorzystywanie dla celów promocji, reklamy, marketingu przedsięwzięcia do którego odnosi się przedmiot umowy jak i działalności Zamawiającego i Partnera oraz jego jednostek organizacyjnych, a także wykorzystywanie dla celów pozyskiwania przez Zamawiającego i Partnera oraz jego jednostek organizacyjnych – łącznie lub oddzielnie - finansowania dla wszelkich działań mających na celu realizację przedsięwzięcia do którego odnosi się przedmiot umowy, oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Zamawiającego i Partnera lub jego jednostki organizacyjne – łącznie lub oddzielnie,- powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- zezwalanie na wykonanie zależnego prawa autorskiego;

- wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie.

1. zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących przedmiot umowy, stworzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego i Partnera, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. a) powyżej,
2. prawo korzystania, rozporządzania oraz zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie przedmiotu umowy, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego i Partnera, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności wymienionych w lit. a) powyżej.
3. Wraz z przejściem na Zamawiającego oraz Partnera autorskich praw majątkowych przechodzi także na Zamawiającego oraz Partnera wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie (rozporządzanie i korzystanie) zależnego prawa autorskiego. Wykonawca oświadcza, że zbycie autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz Partnera oraz innych przenoszonych praw i roszczeń na Zamawiającego i Partnera, nie jest niczym ograniczone ani wyłączone.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego i Partnera z tytułu autorskich praw majątkowych lub osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego i Partnera, w związku z pojawieniem się takich roszczeń, jak również udzieli Zamawiającemu i Partnerowi wszelkiej pomocy w obronie przed takimi roszczeniami, a na żądanie Zamawiającego lub Partnera, wyłoży kwoty niezbędne na obronę przed takimi roszczeniami.
5. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu umowy obejmuje także upoważnienie Zamawiającego oraz Partnera do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy przedmiotu umowy oraz rzetelnego jej wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przedmiotu umowy. Upoważnienie udzielone jest na okres dwudziestu lat od zawarcia niniejszej umowy, a wynagrodzenie z tego tytułu wchodzi w zakres wynagrodzenia umownego określonego niniejszą umową. Wykonawcy nie będzie przysługiwać od Zamawiającego i Partnera jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania wobec Zamawiającego i Partnera prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania przedmiotu umowy oraz utworów zależnych stanowiących ich opracowanie.
7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego i Partnera zmian całości lub części przedmiotu umowy wynikających z potrzeb Zamawiającego i Partnera. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez Zamawiającego i Partnera lub na ich zlecenie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności przedmiotu umowy.
8. Na każde żądanie Zamawiającego i Partnera, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Partnerowi w oryginale, pisemne oświadczenia wszystkich osób, które są współautorami Przedmiotu Umowy, potwierdzające:
   1. przeniesienie na Wykonawcę majątkowych praw autorskich, w tym wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie (rozporządzanie i korzystanie) zależnego prawa autorskiego, do Przedmiotu Umowy, a także
   2. uprawnienie Wykonawcy do upoważnienia Zamawiającego oraz Partnera do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy przedmiotu umowy oraz rzetelnego jej wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przedmiotu umowy,
   3. zobowiązanie autorów do niewykonywania wobec Wykonawcy, Zamawiającego i Partnera prawa do nienaruszalności treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania przedmiotu umowy oraz utworów zależnych stanowiących ich opracowanie.
   4. zgodę autorów na dokonywanie przez Zamawiającego i Partnera zmian całości lub części przedmiotu umowy wynikających z potrzeb Zamawiającego i Partnera, a także stwierdzające, iż jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez Zamawiającego i Partnera lub na ich zlecenie do przedmiotu umowy nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr osobistych autorów, w szczególności prawa do integralności przedmiotu umowy.

przy czym stwierdzone w tych dokumentach prawa i upoważnienia przyznane Wykonawcy oraz zobowiązania autorów dotyczyć będą zakresu nie węższego, niż odpowiednie obowiązki dotyczące przeniesienia praw autorskich i udzielenia stosownych upoważnień, wynikające z niniejszej Umowy.

**§9**

**1.** W przypadku, gdy przedmiot umowy (lub jego część) jest wadliwy (art. 556 Kodeksu Cywilnego), Zamawiający i Partner wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, względem Wykonawcy, może:

1) żądać bezpłatnego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, w terminie niezbędnym do ich usunięcia nie dłuższego jednak niż 14 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

3) odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty poinformowania Wykonawcy o wadzie jeżeli wady uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację inwestycji na podstawie wykonanego przedmiotu umowy z zachowaniem praw odszkodowawczych w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy.

**2.** Wykonawca, w szczególności, ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania i zasadami współczesnej wiedzy naukowej i technicznej.

**3.** Wykonawca zapewnia, iż przy realizacji zamówienia nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich.

**4**. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i Partnera przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych, itp., odnoszących się do przedmiotu umowy oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji zamówienia. Wykonawcazobowiązuje się zwolnićZamawiającego i Partnera z obowiązku świadczenia w przypadku wystąpienia opisanych wyżej żądań lub roszczeń.

5. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 3 latach od dnia podpisania bez zastrzeżeń Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru prac. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem Zamawiający zgłosił wadęWykonawcy**.**

6. Przepisu art. 563. § 1. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

**§10**

Wykonawca nie ma prawa przelania swoich praw lub obowiązków wobec Zamawiającegolub Partnerawynikających z realizacji niniejszej umowy , jak również dokonania przekazania świadczenia służącego mu od Zamawiającego lub Partnera, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

**§11**

**1**.Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającegoi Partnera

będzie: p. ……………………. Tel…………………….

**2**.Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Wykonawcy będzie:

p. ………………………….. tel………………………………..

**3.** W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

4. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci podpisanego aneksu.

**6.** Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie pisemnej, pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony.

**7.** Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

1. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG.

**§12**

* 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **10%** wartości umowy brutto tj. w wysokości ……………….. zł (słownie: ……………………… zł ……………./100) w formie ………………… zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
  2. Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem niniejszej umowy.
  3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu przewidzianych w Umowie kar umownych.
  4. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi, chyba że zabezpieczenie zostanie zatrzymane w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  6. Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie zapłacić na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, w terminie do 30 dni należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniej akceptacji treści dokumentu gwarancji lub poręczenia.

**§13**

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy dane osobowe Wykonawcy, pracowników Wykonawcy oraz osób wymienionych w § 11 niniejszej umowy przetwarzane będą przez
2. **PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721 27 50 adres a-mail skm@skm.pkp.pl, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 58 721 29 69 adres a-mail [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl);
3. **Gminą Miasta Gdyni,** adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81–382 Gdynia. Dane Kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [daneosobowe@gdynia.pl](mailto:daneosobowe@gdynia.pl), tel. 58 668 83 00.

WW. przetwarzają dane na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO zawarli stosowną umowę.

1. Każdy z współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Dane osobowe Wykonawcy, pracowników Wykonawcy oraz osób wymienionych w § 11 niniejszej umowy przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-e w/w Rozporządzenia i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych.
3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
4. Osoby wskazane w ust.1 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
5. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia - https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wskazanych w ust.1 jest warunkiem umownym zawarcia umowy.
8. Wykonawca ma obowiązek poinformowania osób wskazanych w ust. 1 o treści niniejszego paragrafu.

**§14**

Integralną część umowy stanowią:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia,
2. SIWZ znak sprawy SKMMU.086.40.19
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

W przypadku niezgodności treści umowy z jakimkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów pierwszeństwo mają i obowiązują zapisy umowy.

WYKONAWCA PARTNER ZAMAWIAJĄCY