PKP  SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81 - 002 GDYNIA

TEL. : (0-58) 721-28-20

FAX  : (0-58) 721-29-66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/16/16 	               MAJ 2016 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 6 MAJA 2016 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty związane z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia wraz z wykonaniem nadsypki we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/16/16

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych                           (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 155 075 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta - przetarg nieograniczony – „Normatywne uzupełnienie pryzmy tłucznia”

znak: SKMMS– ZP/N/16/16

dane Wykonawcy (nazwa i siedziba)

NIE OTWIERAĆ PRZED: 20 maja 2016 r. GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych lub częściowych. Przewidziano ewentualne zamówienia uzupełniające w wysokości do 100.000 zł netto.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 5. | Doświadczenie zawodowe: Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu prac związanych z naprawą, rewitalizacją lub modernizacją nawierzchni kolejowej, o wartości min. 300 000 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 4 do SIWZ, z podaniem wartości i dat oraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną 
w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej 
z następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3/ dot. poz.1 (tabelka – pkt 2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne potwierdzenie wpisu do CEiDG - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA         W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót związanych z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia wraz z wykonaniem nadsypki zgodnie z instrukcją SKMd-1 we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (dalej: SOPZ), przy czym instrukcje o których mowa w pkt 3 SOPZ dostępne są do wglądu w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 w siedzibie Zamawiającego – Wydział Infrastruktury, pokój nr 327.

##### - oznaczenie wg CPV:

| 45234129-6 | Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do dnia      30 czerwca 2016 r.

IV. CENA OFERTY

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3 Waluta ceny ofertowej - PLN

4.4 W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie.

V. ZASADY OCENY OFERT

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

5. 2

- punktacja za kryterium - cena oferty - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 20 maja 2016 r. do godz.  10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje    przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Andrzej Domżalski – Naczelnik Sekcji Infrastruktury - strona merytoryczna - tel.: 696 050 135 (dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Paweł Wojtkiewicz – Specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel.: 58 721-28-20 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00).

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu: 20 maja 2016 r. o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 20 maja 2016 r. godz. 12:00

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie regulaminu wskazanego w pkt 11.6, można wnieść protest do Zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/16/16

I. DANE WYKONAWCY

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na wykonanie robót związanych z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia wraz z wykonaniem nadsypki we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście    Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/16/16.

#### III. CENA OFERTY brutto*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................),

*- cena oferty brutto musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 niniejszej SIWZ

## IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

...................................................................................................................................................................

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy             w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 WZÓR UMOWY

Umowa nr SKM - .... / 16

(zwana dalej także „Umową”)

zawarta dnia … maja 2016 roku Gdyni pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,                    ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy                    155 075 500,00 zł reprezentowaną przez:

………………………..

……………………...

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………..................…………………………………………………………………………………

……………..................…………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

lub zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§1

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi w zakresie robót związanych z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia wraz z wykonaniem nadsypki, zgodnie z instrukcją SKMd-1 we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, zgodnie ze „Szczegółowym opisem Przedmiotu Zamówienia” (dalej także jako „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§2

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu Umowy – 30 czerwca 2016 roku.

§3

- Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości ............... zł netto (słownie złotych: ................................, .../100) plus należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującym prawem. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Umowy, w tym także koszty nowych materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne maszyny, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające wykorzystane materiały do stosowania i przedstawi je ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu przekazania terenu prac.

- STRONY postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi jednorazowym przelewem na konto WYKONAWCY w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- WYKONAWCA po zakończeniu robót wystawi fakturę na podstawie bezusterkowego  protokołu technicznego odbioru robót przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Uchybienie terminu zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnia WYKONAWCĘ do naliczenia odsetek ustawowych.

- STRONY oświadczają, iż posiadają następujące rachunki bankowe:

- WYKONAWCA – .................................................................................... ,

- ZAMAWIAJĄCY – BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008.

§4

- ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.

- ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

§5

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

- przekazanie WYKONAWCY terenu prac w obustronnie uzgodnionym terminie, jednak nie później niż w ciągu 17 (słownie: siedemnastu) dni od zawarcia niniejszej Umowy;

- dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych prac w terminie, o którym mowa w §8 ust. 2 Umowy;

- udzielenie niezbędnych, nieodpłatnych, nocnych zamknięć torowych dla robót ujętych w §1 na podstawie prawidłowych wystąpień WYKONAWCY.

- Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz zapisami Umowy i SOPZ;

- zapewnienie należytej jakości i ilości robót oraz materiałów mając na względzie profesjonalny charakter działalności gospodarczej WYKONAWCY;

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

- przedstawienie do akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO harmonogramu prowadzenia prac w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy oraz wystąpienie co najmniej:

a)  60 dni wcześniej o zamknięcia torowe (dotyczy zamknięć, które wymagają zmiany organizacji ruchu pociągów),

b)  7 dni wcześniej o zamknięcia torowe (dotyczy zamknięć, które nie wymagają zmiany organizacji ruchu pociągów – zamknięcia nocne).

3.  Zmiana harmonogramu może nastąpić tylko za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, wyrażoną na pisemny wniosek WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA oświadcza, że prace związane z realizacją Umowy będą wykonywać pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. WYKONAWCA zobowiązuje się na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów poświadczających uprawnienia o których mowa powyżej.

5.	WYKONAWCA zobowiązuje się uporządkować teren po wykonaniu prac swoim kosztem     i staraniem.

§6

- Przedstawicielem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej Umowy jest                                  p. Andrzej Domżalski – Naczelnik Sekcji Infrastruktury, tel. 696-050-135, email: adomzalski@skm.pkp.pl.

- Przedstawicielem ze strony WYKONAWCY w ramach realizacji niniejszej Umowy jest kierownik budowy p. .........................., tel. ............................

§7

- WYKONAWCA zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu wykonania prac wyłącznie w przypadkach:

- niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków Umowy mających wpływ na termin wykonania prac;

- ewentualnego zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych lub zamiennych  w trakcie wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, mających wpływ na realizację zadania.

  - Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga, pod rygorem nieważności, sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

§8

- WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru pisemnie.

- W ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez  WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru ZAMAWIAJĄCY wyznaczy jego termin                            i rozpocznie odbiór.

- Jeśli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

- gdy wady nie nadają się do usunięcia: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie;

- jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty czynności odbioru lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które będą obciążać w całości WYKONAWCĘ;

- gdy wady nadają się do usunięcia: WYKONAWCA wymieni wadliwy element w terminie nie przekraczającym 7 (słownie: siedmiu) dni od daty czynności odbioru.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane                 w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

- WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz zgłosi gotowość do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- WYKONAWCA przed odbiorem dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały. Brak ww. dokumentów może skutkować odstąpieniem od odbioru.

§9

STRONY ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY                w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku wad jakościowych zrealizowanych robót skutkujących w szczególności koniecznością zamknięcia toru w celu usunięcia usterek, opóźnieniem lub odwołaniem pociągu w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady;

- w przypadku wad jakościowych zrealizowanych robót nie skutkujących koniecznością zamknięcia toru w celu usunięcia usterek, braku opóźnienia lub odwołania pociągu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.

- Jeżeli WYKONAWCA nie odbierze terenu budowy w terminie określonym w §5 ust. 1 pkt 1, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- Jeżeli WYKONAWCA nie odbierze terenu budowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni to ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od Umowy z winy WYKONAWCY i naliczyć kary umowne określone w §9 pkt 1 lit a);

- Zasady wskazane w pkt 2) i 3) powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku opóźnienia w przekazaniu harmonogramu prac;

- ZAMAWIAJĄCY może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego od WYKONAWCY – niezależnie od kar umownych – w razie niewykonania w terminie, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§10

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej Umowy 3 (słownie: trzech) miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie STRONY protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad                  i usterek i przekazania go do eksploatacji.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- W razie niespełnienia warunku określonego w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Czas wyłączenia z eksploatacji spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

- Termin gwarancji wskazany w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ZAMAWIAJĄCY zgłosi wadę WYKONAWCY.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§11

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  - WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

  - Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu STRON wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku zaistnienia sporów wynikających z rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy lub zakłóceń w jej realizacji, STRONY Umowy zobowiązują się do podejmowania działań w celu ich ugodowego rozwiązania na drodze obopólnego porozumienia. W razie nie osiągnięcia porozumienia, spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON Umowy.

- WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzenie swojej działalności                 w systemach KDR, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

- Integralną część Umowy stanowią:

1) załącznik nr 1 – „Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia”;

2) załącznik nr 2 – „Protokół Technicznego Odbioru Robót”.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych SKM informuje, że:

1)    administratorem danych osobowych Wykonawcy jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

WYKONAWCA              		          		     ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa Wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/16/16

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4

DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z normatywnym uzupełnieniem pryzmy tłucznia wraz z wykonaniem nadsypki we wskazanych odcinkach toru nr 501 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMS– ZP/N/16/16, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2016 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)