Harmonogram realizacji umowy SKM- …………………..… / 2014 z dnia …………………………..

| Lp. | Seria | Nr EZT | Termin dostawy i montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EN71 | 035 | 01.04.14 – 30.04.14 |
| 2 | EN71 | 052 - doposażenie | 1 - 31 październik 2014 |
| 3 | EN57 | 1757 | 07.05.14 – 07.06.14 |
| 4 | EN57 | 1122 | 11.07.14-11.08.14 |
| 5 | EN57 | 1115 | 11.08.14-11.09.14 |