Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa układu torowego obejmującego wymianę zużytych podkładów, szyn i regulację torów w planie i profilu- zgodnie z opracowaną dokumentacją w celu dosunięcia toru do krawędzi peronu by zmniejszyć odległość pomiędzy peronem a stopniem wagonu w torze nr 501 na przystanku osobowym SKM Gdynia Cisowa dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMS.214.25.17

- Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1. „W paragrafie 5 ust. 1 pkt. 15 Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia treści pkt na:” strzeżenie mienia w zakresie wykonywania robót znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu i dokonuje stosownej zmiany w projekcie Umowy.

2. „Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” w §15 ust.1 pkt. 1 i 2.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

3. „W §15 ust.2 Wykonawca prosi o obniżenie łącznej wysokości kar z „80%” na „20%.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę łącznej wysokości kar.

4. „Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości treści ust.7 w paragrafie 8. Umowa z podwykonawcą zostaje zawarta po podpisaniu Umowy głównej z Zamawiającym, także na tym etapie nie może stanowić załącznika do Umowy z Zamawiającym”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie treści ust.7 w §8 i dokonuje stosownej zmiany w projekcie Umowy.

5. „Wykonawca prosi o nadanie nowego brzmienia paragraf 11 ust.1 pkt.8:„ jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki  nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyłącznie jeżeli te wady lub niedoróbki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie §11 ust. 1 pkt.8 na: „jeżeli w toku odbioru eksploatacyjnego zostaną stwierdzone wady lub niedoróbki  nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyłącznie jeżeli te wady lub niedoróbki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.”

6. „W paragrafie 12 ust. 1 pkt 1 Wykonawca prosi o zmianę treści na: „jeżeli nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu i dokonuje stosownej zmiany w projekcie Umowy.

7. Wykonawca prosi o dopisanie w §15 ust.1 następującej treści: „lub przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu i dokonuje stosownej zmiany w projekcie  Umowy.

8. W paragrafie 17 ust.1 pkt 5 Wykonawca wnioskuje o zmianę treści na: „wszczęte zostanie wobec WYKONAWCY postępowanie egzekucyjne powodujące zagrożenie płynności finansowej WYKONAWCY.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu i dokonuje stosownej zmiany w projekcie Umowy.

9. Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu w paragrafie 17 ust.8 pkt.2, które dokładnie obowiązki ma realizować nadal Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy w całości? W paragrafie 5 ust.1 zostały one wyszczególnione, aczkolwiek część z nich jest niemożliwa do zrealizowania po odstąpieniu od Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie §17 ust. 8 pkt. 2 na: „zobowiązuje się do:

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego otoczenie;

- skompletowania i przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót;

- dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów kierownika budowy oraz dokumentów kierownika robót;

- poinformowania ZAMAWIAJACEGO- w formie pisemnej- o problemach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót;

- zgłoszenia wykonanych prac do odbioru końcowego oraz uczestnictwa w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;

- uporządkowania i doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót;

- wykonania n własny koszt dokumentacji powykonawczej- dokonane zmiany winny zostać naniesione na wersji edytowalnej dokumentacji projektowej (dwg) i przekazane ZAMAWIAJACEMU na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. dokumentacji papierowej;

- ponownego montażu zdemontowanych elementów infrastruktury peronowej własnym kosztem, ryzykiem i staraniem.”

Zamawiający dołącza zmodyfikowany projekt Umowy.