dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS - znak: SKMMS–ZP/N/11/12

Gdynia, dn. 2012-06-11

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na modernizację przystanku osobowego SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS

1) W rozdziale I SIWZ pkt 5 jest:

„14 miesięcy od dnia podpisania umowy”

powinno być:

„12 miesięcy od dnia podpisania umowy”

2) W paragrafie 2 projektu umowy jest:

„Wykonanie umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy”

powinno być:

„Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. W powyższym terminie Wykonawca zakończy prace budowlane i zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego”